TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM (HUTECH)
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

BẢNG ÁNH XẠ DANH MỤC TASK & FILE GIT COMMIT

Dự án: Phần Mềm Quản Lý Hóa Đơn / Công Nợ Tuyển Dụng (GODDY Recruit)
GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Trung | Đơn vị: Nhóm 10 - Lớp 23DTHC3

★ Thành viên Frontend Developer: Nguyễn Hoàng Phước (MSSV: 2380601770) - 47 Tasks
★ Thành viên Database & QA: Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc (MSSV: 2380614923) - 41 Tasks
★ Quy tắc Commit: git commit -m "TenTask_tenthanhvien" (Đúng chuẩn WBS 220 Tasks)

PHẦN 1: DANH MỤC 47 TASK & FILE GIT - NGUYỄN HOÀNG PHƯỚC (FE)

| Mã Task | Tuần | Tên Công Việc Chi Tiết | Quy Ước Commit Git | File Cần git add |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK-019 | Tuần 1 | Phác thảo Wireframe Prototype UI trên Figma | ThietKeWireframeFigmaUI_nguyenhoangphuoc | docs/ hoặc public/images/wireframe/ |
| TASK-020 | Tuần 1 | Xây dựng Design System, biến CSS Token màu Slate/Indigo | XayDungDesignSystemCssToken_nguyenhoangphuoc | public/css/style.css |
| TASK-021 | Tuần 1 | Dựng khung bố cục dùng chung Sidebar + Top Header | DungKhungBoCucSidebarHeader_nguyenhoangphuoc | public/css/style.css, public/js/common.js |
| TASK-022 | Tuần 1 | Tạo trang khung Dashboard dữ liệu skeleton index.html | TaoTrangDashboardSkeleton_nguyenhoangphuoc | public/index.html |
| TASK-023 | Tuần 1 | Tạo trang khung Quản lý Khách hàng skeleton clients.html | TaoTrangKhachHangSkeleton_nguyenhoangphuoc | public/clients.html |
| TASK-024 | Tuần 1 | Tích hợp icon FontAwesome / Lucide và Font Google Inter | TichHopFontVaIcons_nguyenhoangphuoc | public/css/style.css, public/index.html |
| TASK-050 | Tuần 2 | Thiết kế màn hình Đăng nhập login.html lưu JWT localStorage | ThietKeGiaoDienDangNhap_nguyenhoangphuoc | public/login.html |
| TASK-051 | Tuần 2 | Cơ chế phân quyền giao diện: Tự động ẩn/hiện menu RBAC | PhanQuyenGiaoDienTheoRole_nguyenhoangphuoc | public/js/common.js |
| TASK-052 | Tuần 2 | Xây dựng Bảng danh sách Khách hàng B2B & tìm kiếm realtime | ThietKeBangDanhSachKhachHangUI_nguyenhoangphuoc | public/clients.html, public/js/clients.js |
| TASK-053 | Tuần 2 | Thiết kế Modal Thêm mới Đối tác Doanh nghiệp B2B | ThietKeModalThemKhachHangMoiUI_nguyenhoangphuoc | public/clients.html (#addClientModal) |
| TASK-054 | Tuần 2 | Xây dựng chức năng Xuất danh sách khách hàng ra file CSV | XuatDanhSachKhachHangRaCSV_nguyenhoangphuoc | public/js/clients.js (exportClientsToCSV) |
| TASK-055 | Tuần 2 | Xây dựng Bảng danh sách Deal và Huy hiệu bảo hành | ThietKeBangDanhSachDealUI_nguyenhoangphuoc | public/recruitment.html |
| TASK-056 | Tuần 2 | Thiết kế Modal Chốt Deal: Tải Job & ước tính hoa hồng | ThietKeModalChotDealPlacementUI_nguyenhoangphuoc | public/recruitment.html (#addPlacementModal) |
| TASK-082 | Tuần 3 | Xây dựng Giao diện Bảng quản lý hóa đơn invoices.html | ThietKeBangDanhSachHoaDonUI_nguyenhoangphuoc | public/invoices.html |
| TASK-083 | Tuần 3 | Thiết kế Huy hiệu trạng thái HĐ (Sent, Partial, Paid, Overdue) | HienThiHuyHieuTrangThaiHoaDon_nguyenhoangphuoc | public/invoices.html, public/css/style.css |
| TASK-084 | Tuần 3 | Thiết kế Modal xem chi tiết hóa đơn theo mẫu GTGT chuẩn | ThietKeModalXemChiTietHoaDonUI_nguyenhoangphuoc | public/invoices.html (#viewInvoiceModal) |
| TASK-085 | Tuần 3 | Viết CSS @media print tối ưu hóa hiển thị khi in ấn A4 | MauInHoaDonDienTuStandard_nguyenhoangphuoc | public/css/style.css (@media print) |
| TASK-086 | Tuần 3 | Tích hợp tính năng In trực tiếp và Xuất PDF window.print() | ChucNangInHoaDonVaXuatPDF_nguyenhoangphuoc | public/invoices.html (printInvoice) |
| TASK-087 | Tuần 3 | Thêm Bộ lọc hóa đơn theo trạng thái (Sent/Partial/Paid...) | BoLocHoaDonTheoTrangThaiUI_nguyenhoangphuoc | public/invoices.html (filterInvoices) |
| TASK-088 | Tuần 3 | Xây dựng chức năng Xuất toàn bộ hóa đơn ra file CSV | XuatDanhSachHoaDonRaCSV_nguyenhoangphuoc | public/invoices.html (exportInvoicesToCSV) |
| TASK-114 | Tuần 4 | Thiết kế Giao diện Quản lý Công nợ debt.html đồng bộ | ThietKeGiaoDienQuanLyCongNoUI_nguyenhoangphuoc | public/debt.html |
| TASK-115 | Tuần 4 | Thiết kế 3 Thẻ chỉ số Tuổi nợ Aging: 1-30, 31-60, >60 ngày | ThietKe3CardTuoiNoAgingUI_nguyenhoangphuoc | public/debt.html (3 cards aging) |
| TASK-116 | Tuần 4 | Xây dựng Bảng chi tiết nợ quá hạn và phân loại màu | ThietKeBangChiTietCongNoUI_nguyenhoangphuoc | public/debt.html (table overdue) |
| TASK-117 | Tuần 4 | Thiết kế Modal Thu tiền nợ: Hiển thị nợ & nhập tiền trả | ThietKeModalThuTienTraNoUI_nguyenhoangphuoc | public/debt.html (#payDebtModal) |
| TASK-118 | Tuần 4 | Tích hợp Nút Nhắc nợ trực tiếp trên từng dòng & Toast | NutNhacNoTuDongTrenTungDong_nguyenhoangphuoc | public/debt.html (sendReminderToast) |
| TASK-119 | Tuần 4 | Xây dựng chức năng Xuất báo cáo Tuổi nợ Aging ra file CSV | XuatBaoCaoTuoiNoRaCSV_nguyenhoangphuoc | public/debt.html (exportAgingToCSV) |
| TASK-120 | Tuần 4 | Chuẩn bị khung hiển thị 4 Card KPI và 2 biểu đồ Dashboard | ChuanBiKhungDashboardKPI_nguyenhoangphuoc | public/index.html (chart containers) |
| TASK-146 | Tuần 5 | Thiết kế 4 Thẻ KPI Dashboard với hiệu ứng gradient | ThietKe4CardKPIDashboardUI_nguyenhoangphuoc | public/index.html (4 stats cards) |
| TASK-147 | Tuần 5 | Thiết kế 2 Thanh tiến trình Tỷ lệ thu hồi & Tỷ lệ nợ xấu | ThietKe2TheTyLeThuHoiVaNoXau_nguyenhoangphuoc | public/index.html (progress bars) |
| TASK-148 | Tuần 5 | Tích hợp Chart.js vẽ Biểu đồ đường Doanh thu 12 tháng | VeBieuDoDuongDoanhThuTheoThang_nguyenhoangphuoc | public/js/dashboard.js (renderLineChart) |
| TASK-149 | Tuần 5 | Vẽ Biểu đồ tròn Doughnut Chart Cơ cấu ngành nghề đối tác | VeBieuDoTronCoCauNganhNghe_nguyenhoangphuoc | public/js/dashboard.js (renderDoughnutChart) |
| TASK-150 | Tuần 5 | Thiết kế Bảng Top 5 Con Nợ lớn nhất kèm nút xem chi tiết | ThietKeBangTop5DebtorsTrenDashboard_nguyenhoangphuoc | public/index.html, public/js/dashboard.js |
| TASK-151 | Tuần 5 | Tạo Nút Làm mới Dữ liệu Dashboard với hiệu ứng loading | NutLamMoiDuLieuDashboard_nguyenhoangphuoc | public/index.html (refreshDashboard) |
| TASK-152 | Tuần 5 | Tối ưu hóa hiển thị giao diện Dashboard Responsive di động | ToiUuGiaoDienDashboardResponsive_nguyenhoangphuoc | public/css/style.css (responsive styles) |
| TASK-177 | Tuần 6 | Xây dựng Giao diện Trang Nhật ký Audit Log audit.html | ThietKeGiaoDienBangAuditLogUI_nguyenhoangphuoc | public/audit.html |
| TASK-178 | Tuần 6 | Thiết kế huy hiệu màu sắc cho các hành động Audit Log | HienThiBadgeHanhDongAuditLog_nguyenhoangphuoc | public/audit.html, public/css/style.css |
| TASK-179 | Tuần 6 | Xây dựng Giao diện Cổng tra cứu Khách hàng portal.html | ThietKeGiaoDienClientPortal_nguyenhoangphuoc | public/client-portal.html, public/js/client-portal.js |
| TASK-180 | Tuần 6 | Tối ưu hóa Micro-interactions và thông báo Toast trên UI | ToiUuHieuUngToastVaMicroInteractions_nguyenhoangphuoc | public/css/style.css, public/js/common.js |
| TASK-181 | Tuần 6 | Kiểm thử khả năng tương thích Chrome, Edge, Firefox | KiemTraTuongThichTrinhDuyetWeb_nguyenhoangphuoc | docs/ (Báo cáo Cross-Browser Test) |
| TASK-182 | Tuần 6 | Tối ưu dung lượng CSS, JS giảm thời gian tải trang < 1s | ToiUuDungLuongFrontendAsset_nguyenhoangphuoc | public/css/style.css, public/js/ |
| TASK-183 | Tuần 6 | Chụp ảnh màn hình các phân hệ giao diện cho User Manual | ChupAnhManHinhGiaoDienUserManual_nguyenhoangphuoc | public/images/screens/ |
| TASK-215 | Tuần 6 | Tạo Modal Cập nhật Doanh nghiệp B2B & Credit Limit | ThietKeModalChinhSuaKhachHangUI_nguyenhoangphuoc | public/clients.html (#editClientModal) |
| TASK-216 | Tuần 6 | Thêm Bộ lọc thời gian (Tháng, Quý, Năm) cho Dashboard | BoLocDashboardTheoThangQuyNam_nguyenhoangphuoc | public/index.html, public/js/dashboard.js |
| TASK-204 | Tuần 7 | Kiểm tra toàn bộ liên kết điều hướng và tính đồng nhất 5 trang | KiemTraLienKetDieuHuongDongNhat_nguyenhoangphuoc | public/*.html (Kiểm tra href / menu) |
| TASK-205 | Tuần 7 | Tinh chỉnh thông báo lỗi và trải nghiệm người dùng cuối | TinhChinhThongBaoLoiNguoiDung_nguyenhoangphuoc | public/js/common.js (Toast messages) |
| TASK-206 | Tuần 7 | Hỗ trợ chuẩn bị hình ảnh minh họa cho Slide bảo vệ | HoTroHinhAnhSlideBaoVe_nguyenhoangphuoc | docs/slides/ (assets minh họa UI) |
| TASK-207 | Tuần 7 | Thực hiện demo trực tiếp các luồng giao diện trước hội đồng | DemoGiaoDienTrucTiepHoiDong_nguyenhoangphuoc | Kịch bản demo UI thực tế |

PHẦN 2: DANH MỤC 41 TASK & FILE GIT - HUỲNH NGUYỄN VĨNH PHÚC (DBA & QA)

| Mã Task | Tuần | Tên Công Việc Chi Tiết | Quy Ước Commit Git | File Cần git add |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TASK-025 | Tuần 1 | Thiết kế Sơ đồ quan hệ thực thể ERD 8 thực thể | ThietKeSoDoQuanHeERD_huynhnguyenvinhphuc | ERD_QLDA_NHOM10_GODDY.drawio |
| TASK-026 | Tuần 1 | Viết script DDL PostgreSQL và SQL Server chuẩn khóa ngoại | VietScriptDDLPostgresSqlserver_huynhnguyenvinhphuc | database_supabase_postgres.sql, database_sqlserver.sql |
| TASK-027 | Tuần 1 | Xây dựng Model User (Sequelize ORM) phân quyền 3 role | ThietKeModelUser_huynhnguyenvinhphuc | models/User.js |
| TASK-028 | Tuần 1 | Xây dựng Model Client (Khách hàng B2B, Net days, Limit) | ThietKeModelClient_huynhnguyenvinhphuc | models/Client.js |
| TASK-029 | Tuần 1 | Viết script nạp dữ liệu mẫu Enterprise (FPT, VNG, Shopee) | VietScriptNapDuLieuMauEnterprise_huynhnguyenvinhphuc | scripts/seed_enterprise_data.js |
| TASK-030 | Tuần 1 | Cài đặt testing framework và viết Unit Test đồng bộ CSDL | CaiDatTestingJestKiemTraDB_huynhnguyenvinhphuc | tests/unit.test.js |
| TASK-057 | Tuần 2 | Xây dựng Model Job và Model Candidate ràng buộc ClientId | ThietKeModelJobVaCandidate_huynhnguyenvinhphuc | models/Job.js, models/Candidate.js |
| TASK-058 | Tuần 2 | Xây dựng Model Placement ghi nhận thỏa thuận tuyển dụng | ThietKeModelPlacement_huynhnguyenvinhphuc | models/Placement.js |
| TASK-059 | Tuần 2 | Kiểm thử tự động Xác thực Đăng nhập & cấp Token JWT | BoKiemThuTuDong_AuthJWT_huynhnguyenvinhphuc | tests/auth_jwt.test.js |
| TASK-060 | Tuần 2 | Kiểm thử tự động Thêm khách hàng, chặn trùng MST | BoKiemThuTuDong_ThemKhachHang_huynhnguyenvinhphuc | tests/client_validation.test.js |
| TASK-061 | Tuần 2 | Kiểm thử tự động Chốt Deal & tính ngày hết hạn bảo hành | BoKiemThuTuDong_ChotDealPlacement_huynhnguyenvinhphuc | tests/placement_deal.test.js |
| TASK-062 | Tuần 2 | Đo lường độ bao phủ Code Coverage Sprint 1 đạt > 80% | DoLuongCodeCoverageSprint1_huynhnguyenvinhphuc | docs/BAO_CAO_COVERAGE_SPRINT1.md, tests/coverage_sprint1_report.js |
| TASK-089 | Tuần 3 | Xây dựng Model Invoice (subtotal, vatRate, vatAmount...) | ThietKeModelInvoice_huynhnguyenvinhphuc | models/Invoice.js |
| TASK-090 | Tuần 3 | Cấu hình quan hệ Placement 1 - 1 Invoice trong Sequelize | ThietLapQuanHePlacementVaInvoice_huynhnguyenvinhphuc | tests/placement_invoice_relation.test.js |
| TASK-091 | Tuần 3 | Kiểm thử tự động Tính thuế VAT 8% và Tổng tiền hóa đơn | BoKiemThuTuDong_PhatHanhHoaDon_huynhnguyenvinhphuc | tests/vat_calculation.test.js |
| TASK-092 | Tuần 3 | Kiểm thử tự động Chặn phát hành trùng Hóa đơn trên 1 Deal | BoKiemThuTuDong_ChanTrungHoaDon_huynhnguyenvinhphuc | tests/duplicate_invoice_prevention.test.js |
| TASK-093 | Tuần 3 | Cập nhật seed data mẫu với các hóa đơn thực tế đa trạng thái | CapNhatSeedDataHoaDonMau_huynhnguyenvinhphuc | scripts/seed_invoices_data.js |
| TASK-094 | Tuần 3 | Đối soát toàn vẹn Placement.serviceFee và Invoice.subtotal | KiemTraToanVenDuLieuFeeVaSubtotal_huynhnguyenvinhphuc | tests/reconciliation_fee_subtotal.test.js |
| TASK-121 | Tuần 4 | Xây dựng Model Payment (amount, paymentDate, referenceNo) | ThietKeModelPayment_huynhnguyenvinhphuc | models/Payment.js |
| TASK-122 | Tuần 4 | Cấu hình quan hệ Invoice 1 - N Payment trong Sequelize | ThietLapQuanHeInvoiceVaPayment_huynhnguyenvinhphuc | tests/invoice_payment_relation.test.js |
| TASK-123 | Tuần 4 | Kiểm thử tự động Thanh toán trừ dần nợ & chống trả thừa | BoKiemThuTuDong_ThanhToanTruNo_huynhnguyenvinhphuc | tests/debt_reduction_payment.test.js |
| TASK-124 | Tuần 4 | Kiểm thử Thuật toán phân loại Tuổi nợ Aging 3 xô | BoKiemThuTuDong_PhanTichTuoiNo_huynhnguyenvinhphuc | tests/aging_analysis.test.js |
| TASK-125 | Tuần 4 | Tạo chỉ mục Database Indexes tối ưu tốc độ dueDate, status | TaoIndexToiUuTruyVanDueDate_huynhnguyenvinhphuc | scripts/migrate_optimize_indexes.js |
| TASK-126 | Tuần 4 | Lập báo cáo nghiệm thu Acceptance Criteria Sprint 2 | BaoCaoKiemThuSprint2_huynhnguyenvinhphuc | docs/BAO_CAO_KIEM_THU_QA_SPRINT2.md, tests/sprint2_acceptance.test.js |
| TASK-153 | Tuần 5 | Kiểm thử tự động tính toán số liệu thống kê Dashboard KPI | BoKiemThuTuDong_DashboardStats_huynhnguyenvinhphuc | tests/dashboard_stats.test.js |
| TASK-154 | Tuần 5 | Đối soát mảng doanh thu 12 tháng khớp 100% bản ghi Payment | KiemThuDoiSoatDoanhThu12Thang_huynhnguyenvinhphuc | tests/reconciliation_revenue_12months.test.js |
| TASK-155 | Tuần 5 | Đối chiếu danh sách Top 5 Debtors khớp hóa đơn quá hạn | KiemThuTop5DebtorsKhopHoaDon_huynhnguyenvinhphuc | tests/top5_debtors.test.js |
| TASK-156 | Tuần 5 | Đo lường thời gian phản hồi API Dashboard SLA < 500ms (6.26ms) | DoLuongThoiGianPhanHoiDashboard_huynhnguyenvinhphuc | tests/dashboard_performance.test.js |
| TASK-157 | Tuần 5 | Tổng hợp Báo cáo kiểm thử chất lượng Sprint 3 | TongHopBaoCaoKiemThuSprint3_huynhnguyenvinhphuc | docs/BAO_CAO_KIEM_THU_QA_SPRINT3.md |
| TASK-184 | Tuần 6 | Kiểm thử tự động Ghi nhật ký Audit Log đầy đủ các trường | BoKiemThuTuDong_AuditLog_huynhnguyenvinhphuc | tests/audit_log_verification.test.js |
| TASK-185 | Tuần 6 | Xây dựng kịch bản kiểm thử tự động toàn trình End-to-End | KiemThuTuDongToanTrinhE2E_huynhnguyenvinhphuc | tests/e2e_fullflow.test.js |
| TASK-186 | Tuần 6 | Kiểm thử bảo mật API: Bcrypt hashing & phân quyền RBAC | KiemThuBaoMatAPI_RBAC_huynhnguyenvinhphuc | tests/security_rbac.test.js |
| TASK-187 | Tuần 6 | Phân tích biểu đồ Pareto nguyên nhân trễ hạn công nợ 80/20 | PhanTichParetoRuiRoVaNguyenNhanNo_huynhnguyenvinhphuc | HuynhNguyenVinhPhuc_Pareto.xlsx |
| TASK-188 | Tuần 6 | Thiết lập script sao lưu và phục hồi CSDL tự động Snapshot | ThietLapScriptBackupRestoreDB_huynhnguyenvinhphuc | scripts/backup_restore.js |
| TASK-189 | Tuần 6 | Cấu hình lệnh npm test chạy 20 test suites, Coverage > 85% | CauHinhLenhNpmTestToanBo_huynhnguyenvinhphuc | package.json, tests/run_all_tests.js |
| TASK-218 | Tuần 6 | Kiểm thử cảnh báo 3 cấp khi khách hàng vượt Credit Limit | KiemThuCanhBaoVuotHanMucNo_huynhnguyenvinhphuc | tests/credit_limit_guard.test.js |
| TASK-208 | Tuần 7 | Chạy lần cuối toàn bộ test suite npm test pass 100% | ChayFinalTestSuiteNpmTest_huynhnguyenvinhphuc | tests/run_all_tests.js |
| TASK-209 | Tuần 7 | Kiểm tra tính toàn vẹn CSDL sau kịch bản demo (8/8 PASS) | KiemTraToanVenCSDLSauDemo_huynhnguyenvinhphuc | scripts/check_db_integrity.js |
| TASK-210 | Tuần 7 | Hoàn thiện báo cáo phân tích Pareto kiểm soát chất lượng | HoanThienBangPhanTichParetoDocx_huynhnguyenvinhphuc | BAO_CAO_PHAN_TICH_PARETO_HUYNHNGUYENVINHPHUC.docx |
| TASK-211 | Tuần 7 | Đóng gói toàn bộ tài liệu Test Case, Log & Summary Report | DongGoiBoTaiLieuKiemThuQA_huynhnguyenvinhphuc | HO_SO_KIEM_THU_QA_TEST_REPORT.md |
| TASK-212 | Tuần 7 | Đề cương ôn tập & giải trình CSDL, quy trình QA bảo vệ | TraLoiCauHoiCSDLVaQA_huynhnguyenvinhphuc | DE_CUONG_ON_TAP_BAO_VE_CSDL_QA.md |

PHẦN 3: QUY TRÌNH & CÂU LỆNH GIT THỰC HÀNH CHUẨN

1. Kiểm tra trạng thái mã nguồn cục bộ: git status

2. Thêm file tương ứng của task vào vùng theo dõi (Staging Area): git add <đường_dẫn_file>

3. Commit đúng theo cú pháp quy định: git commit -m "TenTask_tenthanhvien"

4. Đẩy commit lên nhánh cá nhân trên GitHub: git push origin <tên_nhánh_của_bạn>

5. Tạo Pull Request (PR) để Trưởng nhóm (PM Nguyễn Hữu Phúc) review và gộp (Merge) vào nhánh main/develop.