TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM (HUTECH)
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TỔNG HỢP DANH MỤC 48 TASK VÀ FILE GIT COMMIT

Dự án: Phần Mềm Quản Lý Hóa Đơn / Công Nợ Tích Hợp Dashboard Dữ Liệu Tuyển Dụng (GODDY Recruit)
GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Trung | Đơn vị: Nhóm 10 - Lớp 23DTHC3

👤 THÔNG TIN THÀNH VIÊN:
• Họ và tên: PHẠM VĂN SƠN
• Mã số sinh viên (MSSV): 2380601922
• Vai trò đảm nhiệm: Backend Developer (BE) - Sinh viên 4 (SV4)
• Tài khoản GitHub: @phamson333zzz-sudo
• Khối lượng công việc: 48 Tasks (118 Story Points – Chiếm 21.8% tổng thể dự án)
• Quy ước đặt tên Git Commit: git commit -m "TenTask_phamson"

I. CÁC THƯ MỤC VÀ FILE MÃ NGUỒN THUỘC TRÁCH NHIỆM BACKEND (SV4)

| Phân Hệ Backend | File Cần Git Add | Trách Nhiệm Kỹ Thuật |
| --- | --- | --- |
| 1. Khởi tạo & Cấu hình Server | server.js, config/db.js, .env.example, package.json | Cấu hình Express MVC, kết nối Sequelize ORM (SQLite / Supabase), CORS, JSON Parser, Error Handler |
| 2. Xác thực & Phân quyền | middlewares/authMiddleware.js, controllers/authController.js, routes/authRoutes.js | Băm mật khẩu Bcrypt, Đăng nhập cấp JWT Token 7 ngày, Middleware phân quyền 3 cấp Admin / Kế toán / Recruiter |
| 3. Khách hàng Doanh nghiệp B2B | controllers/clientController.js, routes/clientRoutes.js | API CRUD Khách hàng Doanh nghiệp, Kiểm tra hợp lệ Mã Số Thuế (MST 10/13 số), Cổng Portal tra cứu |
| 4. Tuyển dụng & Chốt Deal | controllers/recruitmentController.js, routes/recruitmentRoutes.js | API CRUD Vị trí tuyển dụng (Job), Hồ sơ ứng viên (Candidate), Chốt deal Placement tự tính hoa hồng |
| 5. Hóa đơn Invoicing & Thuế VAT | controllers/invoiceController.js, routes/invoiceRoutes.js | Lấy danh sách HĐ, Sinh mã INV-YYYY-XXXX tuần tự, Tính VAT 8%, Tính Due Date theo Net Days, Chặn trùng Deal, Hủy HĐ |
| 6. Công nợ & Thanh toán | controllers/debtController.js, routes/debtRoutes.js | API Thu tiền nợ, Validate số tiền trả, Tự động trừ dần nợ & cập nhật trạng thái, Phân loại 3 xô tuổi nợ (1-30, 31-60, >60), Nhắc nợ |
| 7. Dashboard & Thống kê | controllers/dashboardController.js, routes/dashboardRoutes.js | API 4 KPI tổng hợp, Biểu đồ doanh thu 12 tháng từ bảng Payment, Cơ cấu ngành nghề, Top 5 doanh nghiệp nợ nhiều nhất |
| 8. Nhật ký hệ thống & Bảo mật | models/AuditLog.js, controllers/auditController.js, routes/auditRoutes.js | Ghi vết hành động (Audit Log), Tham số hóa truy vấn chống SQL Injection qua Sequelize Op |
| 9. Đóng gói & Triển khai | Dockerfile, docker-compose.yml, README.md | Đóng gói Container Docker, file docker-compose chạy 1 lệnh, viết tài liệu README hướng dẫn chạy dự án |

II. BẢNG PHÂN CHIA 48 TASK CHI TIẾT THEO TUẦN & FILE TƯƠNG ỨNG

★ Tuần 1: Khởi tạo Kiến trúc & Server MVC (6 Tasks)

| Mã Task | Tên Công Việc (WBS) | Tên Git Commit Message | File Cần Git Add |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-013 | Khởi tạo repo Git và cấu trúc thư mục Express MVC | KhoiTaoCauTrucThuMucDuAn_phamson | package.json, controllers/, routes/ |
| TASK-014 | Cấu hình Sequelize kết nối CSDL SQLite & Supabase | KetNoiCoSoDuLieuSequelize_phamson | config/db.js |
| TASK-015 | Cấu hình CORS, Express JSON Parser & URL-encoded | CauHinhCorsVaExpressParser_phamson | server.js |
| TASK-016 | Cấu hình phục vụ Static Assets thư mục public | CauHinhPhucVuStaticAssetsPublic_phamson | server.js |
| TASK-017 | Thiết lập biến môi trường an toàn với file .env | ThietLapBienMoiTruongDotenv_phamson | .env.example, .env |
| TASK-018 | Xây dựng middleware xử lý lỗi tập trung Error Handler | XayDungMiddlewareErrorHandler_phamson | server.js |

★ Tuần 2: Xác thực RBAC, Khách Hàng & Tuyển Dụng (7 Tasks)

| Mã Task | Tên Công Việc (WBS) | Tên Git Commit Message | File Cần Git Add |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-043 | Cài đặt bcryptjs và viết hàm băm mật khẩu 10 rounds | VietHamMaHoaMatKhauBcrypt_phamson | controllers/authController.js |
| TASK-044 | API Đăng nhập POST /api/auth/login cấp JWT token | API_DangNhapHeThong_phamson | controllers/authController.js, routes/authRoutes.js |
| TASK-045 | Middleware verifyToken và requireRole phân quyền 3 cấp | MiddlewarePhanQuyenTheoVaiTro_phamson | middlewares/authMiddleware.js |
| TASK-046 | API Đăng ký POST /api/auth/register chặn trùng username | API_DangKyNhanVienMoi_phamson | controllers/authController.js, routes/authRoutes.js |
| TASK-047 | Trọn bộ API CRUD Khách hàng B2B kèm validate MST | API_QuanLyKhachHangB2B_phamson | controllers/clientController.js, routes/clientRoutes.js |
| TASK-048 | API Quản lý vị trí Job và hồ sơ ứng viên Candidate | API_QuanLyJobVaCandidate_phamson | controllers/recruitmentController.js, routes/recruitmentRoutes.js |
| TASK-049 | API Chốt Deal Tuyển dụng POST /api/recruitment/placements | API_GhiNhanDealTuyenDungMoi_phamson | controllers/recruitmentController.js, routes/recruitmentRoutes.js |

★ Tuần 3: Nghiệp Vụ Phát Hành Hóa Đơn Invoicing (7 Tasks)

| Mã Task | Tên Công Việc (WBS) | Tên Git Commit Message | File Cần Git Add |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-075 | API Danh sách hóa đơn GET /api/invoices kèm Client/Deal | API_LayDanhSachHoaDon_phamson | controllers/invoiceController.js, routes/invoiceRoutes.js |
| TASK-076 | Thuật toán sinh mã hóa đơn tự động duy nhất INV-YYYY-XXXX | HamSinhMaHoaDonTuDong_phamson | controllers/invoiceController.js |
| TASK-077 | Hàm tính thuế VAT 8% (vatAmount) và tổng tiền (totalAmount) | HamTinhTienThueVAT8PhanTram_phamson | controllers/invoiceController.js |
| TASK-078 | Logic tính ngày đến hạn dueDate = issueDate + netDays | TuDongGanHanThanhToanTheoNetDays_phamson | controllers/invoiceController.js |
| TASK-079 | API Phát hành HĐ từ Placement POST /api/invoices/from-placement | API_PhatHanhHoaDonTuDealPlacement_phamson | controllers/invoiceController.js, routes/invoiceRoutes.js |
| TASK-080 | Chặn phát hành nhiều hóa đơn cho cùng 1 deal placement | ChanPhatHanhTrungHoaDonChoCung1Deal_phamson | controllers/invoiceController.js |
| TASK-081 | API Hủy hóa đơn PUT /api/invoices/:id/cancel (chặn nếu đã trả) | API_HuyHoaDonDichVu_phamson | controllers/invoiceController.js, routes/invoiceRoutes.js |

★ Tuần 4: Quản Lý Thu Nợ & Phân Loại Tuổi Nợ Aging (7 Tasks)

| Mã Task | Tên Công Việc (WBS) | Tên Git Commit Message | File Cần Git Add |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-107 | API Thu tiền thanh toán nợ POST /api/debt/payment | API_GhiNhanThanhToanCongNo_phamson | controllers/debtController.js, routes/debtRoutes.js |
| TASK-108 | Validate số tiền trả > 0 và không vượt quá remainingAmount | ValidateSoTienTraKhongVuotQuaNo_phamson | controllers/debtController.js |
| TASK-109 | Tự động trừ dần nợ & cập nhật trạng thái Paid / Partial | TuDongTruDanDuNoHoaDon_phamson | controllers/debtController.js |
| TASK-110 | API Tổng hợp công nợ và tuổi nợ GET /api/debt/overview | API_BaoCaoTongHopCongNo_phamson | controllers/debtController.js, routes/debtRoutes.js |
| TASK-111 | Thuật toán phân loại 3 xô tuổi nợ (1-30, 31-60, >60 ngày) | PhanTichTuoiNo3XoTuDong_phamson | controllers/debtController.js |
| TASK-112 | API Gửi thông báo nhắc nợ POST /api/debt/remind | API_GuiThongBaoNhacNo_phamson | controllers/debtController.js, routes/debtRoutes.js |
| TASK-113 | Khởi tạo khung API Thống kê KPI GET /api/dashboard/stats | API_LaySoLieuTongHopDashboard_phamson | controllers/dashboardController.js, routes/dashboardRoutes.js |

★ Tuần 5: API Thống Kê & Phân Tích Dữ Liệu Dashboard (7 Tasks)

| Mã Task | Tên Công Việc (WBS) | Tên Git Commit Message | File Cần Git Add |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-139 | Viết hàm aggregate tính Tổng doanh thu đã thu thực tế | TongHopTongDoanhThuDaThu_phamson | controllers/dashboardController.js |
| TASK-140 | Viết hàm aggregate tính Tổng nợ phải thu AR & nợ quá hạn | TongHopTongCongNoPhaiThuAR_phamson | controllers/dashboardController.js |
| TASK-141 | Viết hàm đếm tổng số vị trí đã tuyển dụng thành công Deal | DemSoDealTuyenDungThanhCong_phamson | controllers/dashboardController.js |
| TASK-142 | Viết hàm tính Tỷ lệ thu hồi nợ (%) và Tỷ lệ nợ quá hạn (%) | TinhTyLeThuHoiVaNoQuaHan_phamson | controllers/dashboardController.js |
| TASK-143 | Gom nhóm và tính doanh thu thực tế 12 tháng từ Payment | TinhDoanhThuThucTeTheo12Thang_phamson | controllers/dashboardController.js |
| TASK-144 | Logic phân tích tỷ lệ cơ cấu khách hàng theo ngành nghề | ThongKeCoCauKhachHangTheoNganh_phamson | controllers/dashboardController.js |
| TASK-145 | Logic lọc và trả về danh sách Top 5 doanh nghiệp nợ nhiều nhất | Top5DoanhNghiepNoNhieuNhat_phamson | controllers/dashboardController.js |

★ Tuần 6: Email Nhắc Nợ, Audit Log & Docker Compose (7 Tasks)

| Mã Task | Tên Công Việc (WBS) | Tên Git Commit Message | File Cần Git Add |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-170 | Module gửi Email thông báo hóa đơn & Nhắc nợ (Mock/SMTP) | ModuleGuiEmailThongBaoVaNhacNo_phamson | controllers/debtController.js |
| TASK-171 | Xây dựng Model AuditLog lưu vết: user, action, ip, details | ThietKeModelAuditLog_phamson | models/AuditLog.js |
| TASK-172 | API Lấy lịch sử nhật ký Audit Log GET /api/audit (tối đa 100) | API_LayLichSuAuditLog_phamson | controllers/auditController.js, routes/auditRoutes.js |
| TASK-173 | Tích hợp ghi vết Audit Log tự động cho toàn bộ actions | TichHopGhiLogMoiHanhDong_phamson | controllers/authController.js, clientController.js, invoiceController.js |
| TASK-174 | API Cổng tra cứu B2B theo mã số thuế và mã bảo mật | API_ClientPortalTraCuuNo_phamson | controllers/clientController.js, routes/clientRoutes.js |
| TASK-175 | Áp dụng Parameterized Query chống SQL Injection với Sequelize | ChongSQLInjectionQuaSequelize_phamson | controllers/*.js (các câu truy vấn) |
| TASK-176 | Viết Dockerfile & docker-compose.yml đóng gói Staging | DongGoiUngDungDockerCompose_phamson | Dockerfile, docker-compose.yml |

★ Tuần 7: Tối Ưu Hóa, Đổi Mật Khẩu & Nghiệm Thu (7 Tasks)

| Mã Task | Tên Công Việc (WBS) | Tên Git Commit Message | File Cần Git Add |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-199 | Rà soát Clean Code và tối ưu hóa controllers / routes | KiemTraCleanCodeBackend_phamson | controllers/*.js, routes/*.js |
| TASK-200 | Xuất bản tài liệu API Documentation & Postman Collection | XuatBanTaiLieuAPIPostmanCollection_phamson | docs/ hoặc file Postman |
| TASK-201 | Cập nhật hoàn chỉnh hướng dẫn cài đặt trong README.md | CapNhatTaiLieuHuongDanReadme_phamson | README.md |
| TASK-202 | Tạo bản build triển khai production sẵn sàng chạy độc lập | TaoBanBuildProductionSanSang_phamson | package.json, server.js |
| TASK-203 | Trực kỹ thuật và hỗ trợ giải trình kiến trúc backend bảo vệ | TrucKyThuatBaoVeBackend_phamson | Slide & Tài liệu bảo vệ |
| TASK-213 | API Đổi mật khẩu cá nhân PUT /api/auth/change-password | API_DoiMatKhauNguoiDung_phamson | controllers/authController.js, routes/authRoutes.js |
| TASK-214 | API Khóa / Mở khóa tài khoản PUT /api/auth/users/:id/toggle | API_KhoaMoKhoaTaiKhoan_phamson | controllers/authController.js, routes/authRoutes.js |

III. HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THỰC HIỆN LỆNH GIT CHO BẠN PHẠM VĂN SƠN

Mỗi khi hoàn thành một task, bạn Sơn mở terminal trong thư mục dự án và thực hiện tuần tự 4 lệnh sau:

# Bước 1: Tạo và chuyển sang nhánh tính năng của task (hoặc làm trên nhánh sv4-backend)
git checkout -b feature/sv4/TASK-044

# Bước 2: Add chính xác các file mã nguồn của task đó (không add file thừa)
git add controllers/authController.js routes/authRoutes.js

# Bước 3: Commit đúng theo cú pháp quy định TenTask_phamson
git commit -m "API_DangNhapHeThong_phamson"

# Bước 4: Đẩy nhánh lên GitHub
git push origin feature/sv4/TASK-044

# Bước 5: Sau khi xong tuần hoặc sprint, hợp nhất nhánh vào nhánh chính 'main':
git checkout main
git merge feature/sv4/TASK-044
git push origin main